移行方針整理書

既存CSVデータおよび既存契約情報を安全に移行するための方針

| 資料番号 | MS1-05 |
| --- | --- |
| 対象案件 | 引退競走馬支援サイトの運営基盤刷新（会員・支援・寄付・予約管理） |
| 目的 | マイルストーン1の成果物として、設計・要件定義・画面方針・移行方針を明文化すること |

移行ステップ

| ステップ | 作業内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 1. 現行棚卸し | 既存CSV、管理画面、Stripe 情報の確認 | 移行対象一覧 |
| 2. 項目対応表作成 | 旧項目と新項目のマッピング定義 | 項目対応表 |
| 3. テスト移行 | サンプルデータで新DBへ投入 | テスト移行結果 |
| 4. 差分確認 | 件数・値・例外ケースを確認 | 差分一覧 |
| 5. 本番移行 | 本番データを移行 | 本番移行結果 |
| 6. 移行後検証 | 検索、表示、履歴、支援内容を検証 | 検証チェックシート |

【1. 移行の前提】

移行の目的は、単に既存データを新システムへコピーすることではなく、新システムのデータ構造に沿って、顧客情報・契約情報・支援情報・履歴情報を整合性のある形で再構築することです。

既存会員データには表記ゆれ、不足項目、重複、手動管理由来の例外ケースが含まれる可能性があるため、移行前の棚卸しが必須です。

【2. 移行対象】

顧客基本情報、会員種別、支援馬、口数、寄付履歴、見学会参加履歴、個別見学履歴、内部メモ、Stripe 顧客ID・契約関連情報を移行候補とします。

【3. 移行方針】

初回移行で完璧な自動移行を目指すのではなく、項目対応表を作成し、テスト移行で差分を確認しながら精度を高める方針とします。

特に既存Stripe契約については、現行の Customer / Subscription / Product / Price の持ち方を確認したうえで、最も会員影響の少ない引継ぎ方法を選定します。

想定リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 顧客情報の重複 | メールアドレス、氏名、旧IDを用いた照合ルールを定義する |
| 支援口数の不整合 | 現行支援一覧とStripe 契約情報を突合する |
| 履歴の欠損 | 履歴の必須範囲と任意範囲を整理して段階移行する |
| Stripe 情報の紐付け漏れ | Customer ID / Subscription ID を基準に検証する |

【確認ポイント】

本資料の承認後、マイルストーン2で実装に着手できます。