マイルストーン1 完了報告書

要件整理・仕様設計・データ設計の完了報告および第2段階着手可否の確認資料

| 資料番号 | MS1-08 |
| --- | --- |
| 対象案件 | 引退競走馬支援サイトの運営基盤刷新（会員・支援・寄付・予約管理） |
| 目的 | マイルストーン1の成果物として、設計・要件定義・画面方針・移行方針を明文化すること |

成果物一覧

| No. | 成果物名 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要件整理書 | 課題・目的・優先順位の整理 |
| 2 | 機能要件定義書 | 実装対象機能の明文化 |
| 3 | 画面設計書（会員UI） | 会員向け導線とワイヤーフレーム |
| 4 | データ構造設計書 | Supabase前提のデータモデル |
| 5 | 移行方針整理書 | CSV・契約情報移行の方針 |
| 6 | Stripe連携設計書 | 決済・Webhook・状態同期の方針 |
| 7 | 管理画面設計書 | 運営向け導線とワイヤーフレーム |

【1. 完了報告の目的】

本資料は、マイルストーン1で実施した「現行運用整理・機能要件整理・画面設計・データ構造設計・移行方針整理・Stripe連携設計・管理画面設計」の成果を統合し、クライアント確認用にまとめたものです。

本資料により、初期リリース範囲と設計方針が明確になり、マイルストーン2（基盤開発）へ進める状態であることを確認します。

【2. マイルストーン1で確定したこと】

プロジェクトの最優先目的は、新規獲得ではなく継続率向上であること。

顧客中心データ構造を採用し、会員・支援・寄付・予約・履歴・決済を一元管理すること。

会員向けでは、マイページを起点に支援状況・決済状態・次回決済日を見せること。

運営向けでは、顧客横断検索と顧客詳細画面で、全履歴を一画面で確認できること。

技術構成は Next.js / Supabase / Stripe を前提とすること。

【3. マイルストーン2で着手する内容】

Supabase 基盤の構築、認証・権限設計、顧客テーブル群の作成、支援契約管理、寄付履歴管理、検索機能の実装に着手します。

会員向けUIと管理画面UIは、本資料のワイヤーフレームをたたき台として、実装時に最終微調整を行います。

マイルストーン2へ進める理由

| 確認項目 | 現時点の評価 |
| --- | --- |
| 要求の明確化 | 優先順位と初期リリース範囲が整理済み |
| 画面方針 | 会員向け／管理向けの主要画面が定義済み |
| データ設計 | 主要テーブルと関連方針が整理済み |
| 移行方針 | 棚卸し→対応表→テスト移行の流れが整理済み |
| 決済設計 | Stripe連携方針とWebhook候補が整理済み |

【確認ポイント】

・マイルストーン1の目的であった、要求の明確化・画面方針・データ方針・移行方針・決済方針が文書化されています。

・本内容を基に、マイルストーン2では基盤実装に着手可能です。

・軽微な文言調整や画面項目の追加確認が生じても、設計方針の大枠は維持したまま進行できます。